重庆大学应急排危抢险工程施工单位入围

竞争性磋商文件

采 购 人：重庆大学

编制单位：重庆大学基建规划处

时    间：2017年7月27日

## 一、项目名称：重庆大学应急排危抢险工程施工单位入围

## 二、项目概况

## （一）建设单位：重庆大学

（二）项目位置：重庆大学

（三）建设规模：费用在人民币120万以内(不含120万)的应急排危抢险工程，确定5家施工单位入围备选库，有效期2年。

（四）本次竞争性磋商不接受以联合体形式参与。

（五）建设单位不提供应急排危施工作业人员住宿、生活的场地。

三、单位资质和条件要求

（一）具有独立的法人资格，具备有效的营业执照；

（二）具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；

（三）注册地为重庆市外的企业必须满足《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》（渝建发〔2016〕22号）文件要求；

（四）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、项目经理和专职安全生产管理人员具备相应的安全生产考核合格证书；

（五）2016年财务状况为不亏损（须提供2016年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件）；

（六）2012年1月至今（以竣工时间为准）承担过单项工程造价在30万以上的应急排危工程业绩不少于5个（须提供业绩的合同协议书和竣工验收证明复印件）；

（七）近三年来没有受到行政处分、处罚记录或触犯法律；

（八）出具书面承诺书，承诺在接到应急排危抢险通知后的应急时间满足建设单位需求。

（九）其他要求

1.项目经理

必须已在申请人单位注册并应具有建筑工程、市政公用工程类贰级及以上注册建造师执业资格（提供建造师执业资格注册证、2017年1月—2017年5月社保缴纳证明的复印件）。

注：项目经理中标后不得随意更换。

2.项目技术负责人

具有建筑工程中级及以上技术职称（提供职称证、2017年1月—2017年5月社保缴纳证明的复印件）。

3.主要管理人员

持有有效证件的质检员不少于1人，安全员不少于1人，材料员不少于 1人，施工员不少于 1人，造价员或造价工程师不少于1人（提供有效的执业资格证或上岗证书复印件、2017年1月—2017年5月社保缴纳证明的复印件）。

注：上述（一）至（九）所有要求均需提供相应资料证明，复印件的原件必须带至评审现场备查，原件应按照评审小组要求一次性提交，评审小组不接受补充提交的原件。各单位应对所提交的所有资料真实性负责，如提供虚假材料，一经查实，将取消竞争性磋商资格。

四、报价文件要求

（一）报价要求

1.按《重庆市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-2008)、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2008)、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》（渝建发[2014]26号）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）等文件，人工费按《重庆市造价信息》同期信息指导价进行调整，报浮动比（上浮或下浮，其中未计价材料、人工费价差、材料价差、规费、安全文明施工费不浮动）。

2.浮动比例精确到小数点后两位。

（二）报价文件组成

报价文件由报价函、商务部分组成。

1. 报价函部分包括的内容（一式贰份）：

（1）报价函

（2）应急响应承诺书（需报响应时间，精确到小时）

（3）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

2. 商务部分主要包括下列内容（一式贰份）：

（1）本文件“三、单位资质和条件要求”要求材料

（2）其他材料

（三）报价文件的装订、签署

1.报价函部分、商务部分分册装订。

2.凡需单位法人代表或其授权代表签字的部位应以墨水笔在签字栏上签字，需加盖公章的部位必须加盖单位公章。

3.凡未按要求装订、签署的文件材料，为无效材料。

五、报价评审原则及办法

（一）评审原则：评审小组按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对报价文件进行评审。

（二）评审办法：

1.分值构成 (总分1OO分)

（1）投标报价浮动比   60 分

（2）公司业绩         20分

（3）项目班子业绩     10分

（4）接到应急排危抢险通知后，相应人、材、机到现场开展应急抢险工作所需时间          10分

2.评分办法

（1）最高下浮比例为8%,超出最高下浮比例的按废标处理，不参与评分。

（2）投标报价浮动比例，去掉最高和最低值，取平均值，为满分。从平均值开始，高于平均值0.2%的扣1分，高于0.4%的扣2分，依次递减，低于0.2%的扣2分，低于0.4%的扣4分，依次递减。依次类推进行总分的增减。

（3）公司类似工程业绩达到5个得10分，业绩多一个加2分，多2个加4分，最高加10分。

（4）项目经理类似工程业绩达到3个得6分，业绩少一个扣2分，少2个扣4分，扣完为止。业绩多一个加2分，多2个加4分，最高加4分。

（5）反应时间最快的得10分，其次得9分，依次类推。

3.入围单位的确定：按照评审得分由高到低排名，选择排名前五的单位为入围单位，由基建规划处发出入围通知书。

六、合同签订及支付方式

（一）经评审的最终成交单位，与建设单位签订合同。

（二）工程费以人民币支付。费用的支付根据工作完成的进度按比例进行支付：

首付款：合同签订且施工人员进场后30日内，支付合同金额的20%；

第二次付款：工程完成50%后30日内，支付合同金额的30%；

第三次付款：工程完工验收合格后30日内，支付合同金额的30%；

第四次付款：工程施工结算审计完毕后30日内，支付至结算金额的97%；

最后付款：保修期结束后30日内，支付结算金额的3%。

七、报价评审时间

（一）报价评审时间：2017年8月7日9:30

报价文件资料接收时间为2017年8月7日9:00-9:30，逾期送达的资料将不予受理。

（二）报名费收取：报名费300元/份，报价文件递交时收取。

（三）报价文件送交地点：重庆大学A校区基建规划处一会议室

（四）联系人：赵老师  向老师  023-65111410