重庆大学虎溪校区第四期学生公寓工程监测询价文件

采 购 人：重庆大学

编制单位：重庆大学基建规划处

时    间：2024年4月8日

一、项目名称：重庆大学虎溪校区第四期学生公寓工程监测

二、现场概况：投标人自勘

1.建设地点：重庆大学虎溪校区

2.工程概况：重庆大学虎溪校区第四期学生公寓用地面积 20219.74 ㎡（折合 30.33亩），规划拟建建筑面积 42430.17㎡，地上建筑面积41949.84㎡，地下建筑面积480.33㎡。计容建筑面积 41949.84 ㎡。项目工程功能主要为学生公寓，配套辅助用房，包括学生公共活动空间、公共卫生间、洗衣房、学生管理用房、设备用房等，项目包括 1#、2#、3#、4#共计 4 栋学生公寓，1#楼地下1层 地上8层，2-4#楼地上七层。本项目主要功能定位为研究生公寓，规划研究生床位3264 床。本项目概算总投资19016.84万元，其中工程费用15585.34万元，工程建设其他费用2525.94万元。

三、询价要求：

1、资质要求

1.1具有独立的法人资格；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5近三年来没有受到行政处分、处罚记录或触犯法律；

1.6具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质和测绘主管部门颁发的测绘乙级（专业范围必须包含工程测量）资质。

2、报价要求

2.1各报价单位根据项目情况结合市场行情报总价。

2.2本项目设置最高限价：总价最高限价162295.00元。中标金额即是合同金额，合同金额即为结算金额。

2.3本次报价为含税包干总价，是完成本工程监测工作内容所需的全部费用，包含但不限于税金、编制费、现场采样费、检测样本运输费、材料费、办公费、会务费、差旅费、人力资源费、咨询费、加班费、高温补助、检测设备进出场费、检测设备运输费等所有费用，采购人除此以外不支付其它费用，结算时不做任何调整，报价内容详见询价文件第四条“本次报价包含的内容”。

2.4 本次报价采用电子报价形式，各报价单位按照文件约定的内容、时间，将报价资料发送至指定邮箱。

3、询价文件组成

3.1报价（报价格式不做要求）；

3.2营业执照副本；

3.3提供本项目检测内容（详见询价文件第四条“本次报价包含的内容”）对应的检测资质证书复印件，并加盖公章。

3.4法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（详附件1）；

四、本次报价包含的内容

包含但不限于施工期间、竣完工验收及缺陷责任期间的：边坡监测含施工区域边坡水平和垂直位移监测、支护结构顶垂直位移监测和水平位移监测、地表和道路裂缝监测、监测期间周边施工工况和监测情况的巡视；基坑监测含放坡坡顶的水平和垂直位移、基坑顶部地表沉降、周边地表沉降的监测；主体沉降监测以及国家标准和地方规范要求开展的全部相关工程监测等服务内容（注：中标单位以实现监测效果和确保工程施工安全为目的，根据相关文件要求自行编制监测方案，实施、完善监测点设置，合理调整监测频率和监测期数，满足相关规范要求）。具体包含按国家相关规范及设计要求完成施工图范围内的所有内容、招标文件、补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容及其它保证施工顺利进行的各种协调工作等。

五、工期及进度要求

完成项目施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段的全过程监测服务。本项目计划工期为590日历天，如实际工期与计划工期不符的，服务期以实际工期为准。缺陷责任期24个月，监测开始时间以采购人或采购人委托的监理人书面通知为准。

六、成果提交及付款要求

中标单位以实现监测效果，确保工程施工安全为目的，根据相关文件要求自行编制监测方案，实施、完善监测点设置，合理调整监测频率和监测期数，满足相关规范要求，保证出具真实、合格的工程监测成果资料，满足项目竣工验收要求。

付款方式：（1）本项目基础分部验收完成后30日内，支付至合同金额的70%；（2）本项目竣工验收合格后30日内，支付至本项目监测合同金额的100%；项目竣工验收合格以出具真实、合格的第三方监测成果资料为准。

六、询价程序

1、采购人组织的询价按询价文件规定的时间和地点进行。

2、询价过程中的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

3、在询价判过程中，采购人可以根据询价文件和报价，实质性变动采购需求中的技术、服务要求，组织供应商进行二次报价。

4、所有报价人在询价过程中做出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

5、本次报价采用电子报价形式，各报价单位按照文件约定的内容、时间，将报价资料发送至指定邮箱。

七、评审依据

评审的依据为询价文件（含有效的补充文件），采购人判断报价文件对询价文件的响应，仅基于报价文件本身而不靠外部证据。

八、成交原则

本项目评审采用最低报价法进行评审，评审办法如下：

1、采购人按照由低到高顺序对合格竞标人的最后报价进行排序，以最后报价最低的报价人作为成交供应商，报价相同的，由采购人自行决定。

2、具体的评审细则是：

2.1 资格符合性检查：依据法律法规和询价文件的规定，对竞标人的资格证明、等进行审查，以确定竞标人是否具备报价资格。

2.2成交候选供应商的确定：

2.2.1本项目最低报价中标；

2.2.2成交候选供应商的顺序按经评审后的最后报价由低到高的顺序排列；

2.2.3最后报价相同的，采购人可要求最低报价相同的报价人进行答辩后确定中标人。

2.2.4采购人有权否决所有报价，重新开展询价活动。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在中标公示结束之日起10个工作日内签订合同。

2、询价文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照政府采购的相关规定确定其他供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展询价活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的询价活动。

十、其他

报价人应详细阅读询价文件的全部内容，保证所提供的全部资料真实有效。不按询价文件的要求提供报价文件和资料，将导致报价作废。若对询价文件有任何质疑，请于2024年4月13日下午5:00点之前以书面形式发送至采购人邮箱jjzb@cqu.edu.cn。

报价资料于2024年4月16日下午5:00之前将扫描件发送至采购人邮箱jjzb@cqu.edu.cn，所有报价文件均要求加盖公章及骑缝章，采购人对报价文件进行评审后，在重庆大学基建处官网公示评审结果。

联系人：毕老师      电话：（023）65106396

地址：重庆市沙坪坝区沙正街174#基建规划处

附件1：

法定代表人授权书

# 重庆大学：

本授权书声明：注册于                                              （投标人住址）的                     （投标人名称）法定代表人                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                投标，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2024年    月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：2024年    月    日

（附法定代表人身份证明及投标人联系方式）

附件2 合同范本

###### 重庆大学虎溪校区第四期学生公寓工程监测合同

委托方：重庆大学（项目业主）

承担方：

重庆大学就重庆大学虎溪校区第四期学生公寓工程监测服务，通过招标方式确定由          (以下简称承担方)承担。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1.1项目名称：重庆大学虎溪校区第四期学生公寓工程监测服务。

1.2项目规模：重庆大学虎溪校区第四期学生公寓用地面积 20219.74 ㎡（折合 30.33亩），规划拟建建筑面积 42430.17㎡，地上建筑面积41949.84㎡，地下建筑面积480.33㎡。计容建筑面积 41949.84 ㎡。项目工程功能主要为学生公寓，配套辅助用房，包括学生公共活动空间、公共卫生间、洗衣房、学生管理用房、设备用房等，项目包括 1#、2#、3#、4#共计 4 栋学生公寓，1#楼地下1层 地上8层，2-4#楼地上七层。本项目主要功能定位为研究生公寓，规划研究生床位3264 床。本项目概算总投资19016.84万元，其中工程费用15585.34万元，工程建设其他费用2525.94万元。

1.3建设地点：重庆大学虎溪校区

第二条 工作内容及服务工期

2.1工作内容：包含但不限于施工期间、竣完工验收及缺陷责任期间的：边坡监测含施工区域边坡水平和垂直位移监测、支护结构顶垂直位移监测和水平位移监测、地表和道路裂缝监测、监测期间周边施工工况和监测情况的巡视；基坑监测含放坡坡顶的水平和垂直位移、基坑顶部地表沉降、周边地表沉降的监测；主体沉降监测以及国家标准和地方规范要求开展的全部相关工程监测等服务内容（注：中标单位以实现监测效果和确保工程施工安全为目的，根据相关文件要求自行编制监测方案，实施、完善监测点设置，合理调整监测频率和监测期数，满足相关规范要求）。具体包含按国家相关规范及设计要求完成施工图范围内的所有内容、招标文件、补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容及其它保证施工顺利进行的各种协调工作等。

2.2服务工期

2.2.1服务工期：完成项目施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段的全过程监测服务。本项目计划工期为590日历天，如实际工期与计划工期不符的，服务期以实际工期为准。缺陷责任期24个月，监测开始时间以采购人或采购人委托的监理人书面通知为准。

2.2.2承担方必须根据委托方的项目进度，合理安排监测，不得影响总包工程的施工进度。

2.2.3因下列原因且经委托方签证确认，承担方工期可相应顺延：

（1）委托方未能履行本合同规定之责任；

（2）委托方对监测方案进行变更导致监测无法正常进行而影响进度；

（3）人力不可抗拒的自然灾害。若发生上述原因，未经委托方签证确认，承担方工期不顺延。

2.2.4本工程工期除按照本条第2.2.3款约定经委托方签证确认后相应顺延工期外，工期不因其他任何因素而顺延，具体包括但不限于：

（1）暴风、暴雨等气候干扰、施工场地及施工扰民等；

（2）施工中可能遇到的交叉作业、现场配合、国家政策、政治性及其他社会活动、市场价格变动等因素引起工期延误。

2.2.5经委托方签证确认工期相应顺延的，委托方不补偿承担方误工机械费、误工人工费等任何费用。

第三条 相关规范及规定

合同约定的工作内容应遵循如下（包含但不限于）规范及规定，均须达到国家和地方现行有关法律法规规范标准和规定的要求。若相关部门有新的规范、规程、规定、标准，则以新颁布的文件为准。

（1）《中华人民共和国城市规划法》；

（2）《重庆市新型城镇化规划（2021—2035年）》；

（3）《工程测量标准》GB50026-2020；

（4）《工程测量通用规范》GB55018-2021；

（5）《建筑变形测量规范》JGJ8 2016；

（6）《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019；

（7）《建筑边坡工程监测技术标准》DBJ50T-445-2023；

（8）《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009。

（9）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（10）《岩土工程安全监测手册》；

（11）《岩土检测试验监测手册》；

（12）相关施工图纸。

第四条 承担方的义务

4.1承担方向委托方提交下列成果资料，并对其质量负责。在监测过程中，实时对监测结果进行整理分析，信息反馈与成果需按委托方的要求以电话、短信、预警报告、周报及月报的形式送达有关各方，监测报告必须保证及时性。工程结束时，提交完整的监测总结报告及电子文档。

（1）电话及短信通知

通过量测数据及现场观测发现施工现场存在异常情况，先以电话和短信通知的方式立即报告各方（委托方、施工方、监理人等），然后根据异常紧急程度，提出是否召开现场监测会议和提交预警报告。

（2）预警报告

对数据临近预警值的测点进行分析，发现变形较大或异常情况或达到预警指标时,应加大监测频率，并及时以书面报告形式通知委托方和施工单位，保证工程安全，提出预警和启动预案的建议性意见。

（3）周、月报

施工期间每周提供一次监测周报、每月提供一次监测月报。周、月报提交主要内容包含：施工进度，总结本周（月）监测结果，工程概括，监测依据，监测设备及精度，监测内容及完成工作量，稳定性分析及施工建议等。

（4）监测总结报告

在项目完工后，应及时提交总结报告，报告内容应包含：工程概况、监测目的；监测项目，测点布置；采用的仪器型号、规格及标定资料；数据采集的分析处理；监测资料的分析处理；监测值全过程随工程施工工况变化曲线分析；监测结果评述。施工期结束后一个月内，向委托方提供监测技术总结报告一式捌份和电子文件贰份。

4.2承担方需遵守委托方现场的管理规定，安全文明实施监测；严格按国家现行有关技术规范、标准及委托方的有关规定进行监测，提供真实有效、合格的成果报告，并对监测成果的质量负责。

4.3承担方应遵守国家和地方的法律法规、严格按照建设工程质量监测有关规范、标准和规程的要求，在核定的资质范围内开展监测工作；及时向委托方提供各种监测报告，并提供优质监测服务；对监测结果的真实性负责。对发现的重大质量问题（如实际监测结果不符合设计要求），应及时向委托方报告。

4.4承担方应按照委托方的计划要求，配备足够的有资质的技术管理人员，配备满足现场监测要求的实验室或试验设备，按照委托方的进度计划完成各项目的监测工作，以保证各个项目的工程进度。

4.5委托方明确监测标准的情况下，按委托方指定标准进行监测；委托方未明确监测标准的，按工程施工验收规定及相关监测规范性规定的标准执行。如遇有超过承担方监测能力以外的特殊项目，应征得委托方同意后才能对监测项目进行分包。

4.6承担方现场监测时，应明确监测要求。承担方对监测数据和监测报告的真实性和准确性负责；对委托方的技术数据进行保密。

4.7在监测完成后，承担方应在5天内通知委托方此次监测的结果并出具监测报告交委托方。

4.8承担方按工程进度需求、委托方要求及时完成监测工作,并提交有效合格的监测报告。

4.9承担方未经委托方批准，不得转包、分包本合同的监测工作内容。

4.10监测人员现场工作期间，严格遵守本工程的安全管理制度，严防安全事故发生。承担方应为监测人员购买相应的人身保险，监测人员在监测工作过程中发生人身伤害或造成经济损失，由承担方自行承担相关费用及责任。

第五条 特殊说明

5.1中标通知书发出5日内，承担方需根据实际情况和相关规范编制监测方案并提交给项目监理单位审查，经委托方批准后执行。

监测的技术标准和要求须符合国家及地方现行法律法规及相关规范、规定要求。承担方须根据委托方相关要求及监测技术要求，结合委托方提供的相关技术资料（图纸等）以及项目实际情况实施监测。

委托方提供的监测方案仅供参考，承担方实施的监控测量频率不得低于委托方要求的及相关强制标准要求的的监测频率。监测实施中，承担方应根据施工合同需监测的内容、相关要求和本监测合同约定的监测要求和相关部门审批要求，以实现监测效果，确保工程施工安全和基坑/边坡结构安全为目的，自行编制、完善监测实施方案；承担方编制的监测实施方案须按相关规定报送审批，承担方须严格按审定的监测实施方案开展工程监测工作。

在合同约定的监测范围内，因完善监测实施方案引起增加的监测工作，委托方不再另行支付费用。

5.2遇到争议、突发情况，提出处理建议方案，对技术难点组织召开专家论证会。

5.3承担方按本项目相关国家标准、地方标准、行业规定和委托方要求，形成监测报告。监测报告经监测人员及负责人签字、承担方法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖监测机构公章或者检测专用章后提交给委托方。

第七条 合同费用及支付方式

7.1合同费用：

合同签约金额为：人民币元    （大写：    ）；

7.2计价原则：

7.2.1本合同为固定总价合同，包含完成本工程监测工作内容所需的全部费用，包含但不限于税金、编制费、现场采样费、检测样本运输费、材料费、办公费、会务费、差旅费、人力资源费、咨询费、加班费、高温补助、检测设备进出场费、检测设备运输费等所有费用。本合同监测费用在合同实施期间不因工程的工期延长等因素而调整。

7.2.2承担方必须严格按照图纸和委托方的要求提供服务，并符合现行的相关规范的要求。否则，一切后果由承担方负责。凡服务中出现质量问题，承担方必须无条件按委托方提出的整改方案处理，整改所需费用由承担方负责，否则，视承担方违约，一切损失和后果由承担方负责。

7.2.3承担方的监测方案必须满足相关规范和设计要求，如果需要监测项目的施工方案发生变更，承担方的监测方案和测试内容应作相应调整，但监测费用不变。委托方（或委托方委托的监理单位）、设计单位、施工单位最终审查通过的监测方案或测试内容有可能由于施工要求或专家评审等原因在施工过程中进行调整（如增加布点和监测频率等），承担方应无条件接受并考虑该风险，委托方并不会因此增加监测费用。

7.2.4承担方可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

7.3合同费用支付方式：

- 本项目基础分部验收完成后30日内，支付至合同金额的70%；

- 本项目竣工验收合格后30日内，支付至本项目监测合同金额的100%；项目竣工验收合格以出具真实、合格的监测成果资料为准。

- 第八条 委托方、承担方责任

8.1委托方责任

8.1.1委托方向承担方提供监测的技术要求及相关资料。

8.1.2对工程监测有特殊要求或变更时，应以书面形式通知承担方。

8.1.3有权对委托方认为不称职的承担方现场代表提出要求更换的权利。

8.1.5有权监督承担方办理参加本次试验工作人员的意外保险和工伤保险，费用由承担方自行承担。

8.1.6按本合同约定支付监测费用。

8.1.7合同履行期间，委托方有权因项目需要或自身原因而要求停止监控、试验工作或解除合同。合同自解除通知送达之日起解除，解除异议期为7天。

8.2承担方责任

8.2.1承担方严格按国家及地方相关的技术规范、标准及委托方的有关规定进行工程监测。

8.2.2承担方应按时完成各项监测，确保监测数据的准确、可靠。

8.2.3出具真实、合格的工程监测成果资料，并对监测成果的质量负相关责任。

8.2.4承担方在工程监测中出现差错，按合同比例承担差错部分给委托方所造成的相关经济损失。

8.2.5在工程监测过程中承担方必须接受现场监理和委托方现场代表的监督管理和旁站。

8.2.6指派（姓名    ，执业资格及等级：    ，注册证书号：   ，联系方式：   ，电子邮箱：     为现场代表（项目负责人），负责合同履行，按要求组织监测，解决由承担方负责的各项事宜。承担方中途更换现场代表，应提出书面申请征得委托方和监理单位书面同意后方可换人。

8.2.7提出监测方案，并报委托方审核确认。

8.2.8必须在规定日期内进入施工场地，严格本合同约定开展监测工作，保证监测质量，及时提交监测报告。

8.2.9负责为施工现场人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和第三者责任险。因承担方原因造成任何人员伤亡（包括第三方人员伤亡在内），所造成的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费等费用和法律责任均由承担方承担。给委托方造成损失的（包括但不限于声誉及经济损失），承担方还应进行赔偿。

8.2.10现场所使用材料、仪器设备的、监测基准点及标志物保管由承担方自行负责。若在监测实施过程中基准点及标志物发生损坏，承担方不能确定损坏人员的，由承担方自行负责修复。

8.2.11承担方除应履行本合同各项义务外，还须执行委托方安全生产、文明施工方面的规章制度，服从委托方代表对承担方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚，承担方违反委托方规章制度而给委托方造成损失的，承担方应当赔偿。

8.2.12承担方对监测方案和数量负责，如施工图范围内因监测数量不够而达不到规范要求，承担方自行补足监测数量，不另增加费用；如实际监测数量比合同要求数量少或者取消合同中某项监测内容，则按合同约定相应扣减费用。

第九条 违约责任

9.1承担方不按委托方通知的时间进场监测的，承担方每日按合同总价款的5‰向委托方承担违约责任；承担方不按委托方通知的时间进场开工监测超过3天的，承担方按合同总价款10%向委托方承担违约责任；承担方不按委托方通知的时间进场开工监测超过10天，委托方有权单方解除合同，合同解除后，承担方应另向委托方支付合同总价款的20%作为违约金，且委托方将没收履约担保。

9.2承担方应在中标通知书发出5日内向委托方提交监测方案，逾期提供的，承担方每逾期一日承担合同总价5‰的违约金，逾期5日未向委托方提交监测方案的，委托方有权解除合同，要求承担方赔偿损失并承担合同总价20%的违约金。

9.3合同履行期间，因委托方原因要求需停止监测、试验工作或解除合同时，按监测、试验完成且委托方认可的实际工作量支付费用，委托方不支付违约金，也不赔偿其他损失。

9.4委托方未按合同约定按时支付监测费，每逾期一日应支付合同总价0.2‰的违约金，违约金上限不超过应支付合同总价的1%。因承担方原因导致委托方逾期支付的，委托方不承担逾期支付的违约责任。

9.5承担方接到委托方或施工方通知后，未按合同约定时限完成监测并出具合法有效的监测报告的，每逾期一日应支付合同总价5‰的违约金；逾期超过5天的，承担方按合同总价的10%向委托方承担违约责任；逾期超过15天的，视为承担方严重违约，委托人有权单方解除本合同、要求承担方退还全部已付费用，并有权要求承担方赔偿其全部损失（包括但不限于委托方的直接经济损失以及为保障自身合法权益所支付的诉讼费、律师费、担保费、保全费、执行费、差旅费等），委托方还有权要求承担方按照签约合同总价的30%支付违约金。

9.6若承担方未按批准的工程监测方案内容实施，视为承担方严重违约，委托方有权单方解除本合同、要求承担方退还全部已付费用，并有权要求承担方赔偿其全部损失（包括但不限于委托方的直接经济损失以及为保障自身合法权益所支付的诉讼费、律师费、担保费、保全费、执行费、差旅费等），委托方还有权要求承担方按照签约合同总价的30%支付违约金。

9.7承担方提供的工程监测成果质量不符合本合同和相关规范要求，承担方负责无偿重测，以满足委托方的要求。若经过重测，但监测成果质量仍不符合上述要求的，视为承担方严重违约，委托方有权单方解除本合同、要求承担方退还全部已付费用，并有权要求承担方赔偿其全部损失（包括但不限于委托方的直接经济损失以及为保障自身合法权益所支付的诉讼费、律师费、担保费、保全费、执行费、差旅费等），委托方还有权要求承担方按照签约合同总价的30%支付违约金。

9.8因承担方监测失误或因承担方监测造成安全质量事故的，承担方应立即采取补救措施，赔偿给委托方或第三人造成的直接损失，并按国家相关法律规定追究法律责任。

9.9承担方对监测数据、监测报告的真实性、准确性负责，承担方监测数据、监测报告造假的，委托方有权解除合同，要求承担方赔偿全部损失并承担合同总价30%的违约责任。

9.10承担方违法挂靠、违法转包、违法分包或未经委托方许可擅自分包的，委托方有权解除合同，并要求承担方赔偿由此给委托方造成的一切损失。

9.11承担方发现施工现场存在异常情况后，未及时采取必要措施、通知各方而造成损失的，承担方按过错承担赔偿责任，情节严重的，委托方有权解除合同，要求承担方承担合同总价30%的违约金。

9.12由于承担方原因造成监测点次减少的，委托方有权要求承担方承担1万元/次的违约金、扣减监测费用、要求承担方按合同要求重新监测，并由承担方承担由此引起委托方的经济损失及技术责任。

9.13承担方承诺在监测中使用的设备、技术知识产权不受任何第三方起诉，否则由此给委托方造成的一切损失由承担方承担。

9.14承担方派驻工地的现场代表不配合委托方工作或不能胜任工作的或不称职的，委托方有权要求承担方更换相应人员，承担方应在委托方要求更换之日起48小时内完成更换并向委托方提交新的人员名单，否则，委托方有权解除合同，合同解除后，承担方应退还委托方已支付的所有款项并另向委托方支付本合同总价款20%的违约金，承担方已提交的成果资料所有权归委托方所有。

9.15未经委托方同意，承担方不得擅自更换现场代表，否则委托方有权要求承担方支付1万元/人/次的费用，承担方擅自更换现场代表超过2次（含）的，委托方有权解除合同，要求承担方赔偿损失并承担合同总价20%的违约金。

9.16本合同无论任何原因终止或解除，承担方所有人员、设备必须在合同终止或解除之日起三个工作日内撤离施工现场并向委托方移交有关的所有工程资料。

9.17承担方不具备本项目要求的资质或承担方派出的现场代表、工作人员不具备相应的证书、资质的，委托方有权解除合同，要求承担方赔偿损失并支付合同总价30%的违约金。

9.18委托方提交给承担方的所有数据、技术等资料的知识产权归委托方所有，承担方在本项目中提交给委托方的监测方案、监测报告、月报、周报、总结报告等所有成果资料的知识产权归委托方所有，未经委托方同意，承担方不得以复制、出版、公开、向第三人透露等方式进行使用，否则委托人有权要求承担方赔偿损失并承担合同总价30%的违约金。

9.19如承担方违约，委托方为维护自身权益而支付的律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等费用由承担方承担。

第十条 安全保密工作

10.1在本合同订立前、履行中及终止后，未经委托方书面同意，承担方对委托方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

10.2承担方违反上述约定导致委托方遭受损失或不利影响的，承担方应按本合同总价款的30%向委托方支付违约金，并赔偿由此导致的委托方损失。

10.3承担方对提交给委托方的监测总结报告等项目成果保密，未经委托方同意，不得擅自将监测总结报告等项目成果向任何第三方提供或将其用于任何其他项目，否则委托方有权要求承担方承担赔偿责任。

10.4保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十一条 争议解决方式

本合同在执行过程中若发生争议，委托方、承担方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成，委托方、承担方同意向项目所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他事项

12.1本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议。

12.2本合同经双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖合同专用章或公章后生效。

12.3本合同一式陆份，项目业主执叁份，承担方执叁份，具有同等法律效力。

第十三条 合同附件

附件1：廉洁从业协议

附件2：安全管理协议

附件属于本合同重要组成部分，与本合同具备同等法律效力。若附件内容与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。

（以下无合同正文）

委  托  方：重庆大学（项目业主）（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字/签章）

纳税人识别号：12100000400002697C

地    址：重庆市沙坪坝区沙正街174号

电    话：

开户银行：

账    号：

承  担  方：                                   （公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字/签章）

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

签约时间：2024年 4 月   日

附件1：廉洁从业协议

廉洁从业协议

委托方（全称）：重庆大学（项目业主）

承担方（全称）：

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“委托方”）与承担方（以下简称“承担方”），特订立如下协议。

1.委托方承担方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.委托方的义务

（1）委托方及其工作人员不得索要或接受承担方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承担方报销任何应由委托方或委托方工作人员个人支付的费用等。

（2）委托方工作人员不得参加承担方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承担方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）委托方及其工作人员不得要求或者接受承担方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）委托方工作人员及其配偶、子女不得从事与委托方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）委托方及其工作人员不得以任何理由向承担方推荐分包单位或推销材料，不得要求承担方购买合同规定外的材料和设备。

（6）委托方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承担方义务

（1）承担方不得以任何理由向委托方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承担方不得以任何名义为委托方及其工作人员报销应由委托方单位或个人支付的任何费用。

（3）承担方不得以任何理由安排委托方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承担方不得为委托方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）委托方及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承担方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承担方及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托方或委托方上级单位的纪检监察机关约请承担方或承担方上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6.协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

项目业主（公章或合同专用章）：重庆大学

法定代表人（签字/签章）：

或其委托代理人（签字/签章）：

承  担  方（公章或合同专用章）：

法定代表人（签字/签章）：

或其委托代理人（签字/签章）：

附件2：安全管理协议

安全管理协议

委托方（全称）：重庆大学（项目业主）

承担方（全称）：

为了确保实现重庆大学虎溪校区第四期学生公寓工程监测安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，重庆大学（项目业主）（以下简称“委托方”）与        （以下简称“承担方”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经委托方与承担方签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承担方承诺承担和履行合同和委托方所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承担方的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病（无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承担方承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承担方负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承担方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承担方项目负责人对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承担方保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承担方保证服从委托方对安全工作的统一协调和管理。

6．承担方保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承担方保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承担方保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承担方保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承担方和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承担方保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承担方保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承担方保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承担方保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承担方负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承担方遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．委托方委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表委托方行使监督检查职能，承担方必须给予配合和支持。

2．承担方人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足委托方现场管理的基本要求。

3．承担方应指定专职安全管理人员与委托方委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承担方的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。委托方委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，委托方委托的监理公司有权要求承担方换人。

5．承担方指定的专职安全管理人员应与委托方委托的监理公司建立联系，在业务上接受委托方委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承担方的专职安全管理人员应按照委托方委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交委托方施工管理部门之前，承担方依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承担方在项目开工前5个工作天内向委托方委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目负责人、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承担方必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承担方提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承担方需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承担方负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承担方负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．委托方委托的监理公司有权检查承担方的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4．承担方在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承担方应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承担方对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承担方带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承担方必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承担方也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．委托方委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承担方安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承担方将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承担方自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．委托方委托的监理公司检查发现的缺陷，承担方应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，委托方委托的监理公司有权要求承担方推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承担方承担。

十、安全监督

1．承担方应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承担方的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承担方的专职安全管理人员在业务上接受委托方委托的监理公司和委托方安全管理部门的协调和指导。

4．承担方应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承担方应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承担方应接受和配合委托方专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．委托方和委托的监理公司有权对承担方履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承担方。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承担方所有特殊工种人员必须持证上岗，委托方和委托方委托的监理公司有权对其进行抽查。承担方要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承担方应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承担方应组织“入场培训”和考核。委托方委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承担方应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承担方应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，委托方委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承担方应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承担方应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承担方需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承担方作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承担方应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承担方在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告委托方委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承担方应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承担方在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承担方在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承担方应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承担方应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承担方应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承担方应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承担方应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承担方应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承担方应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承担方应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承担方应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承担方应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承担方应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承担方应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承担方必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对委托方造成的损失。

9．由于委托方原因而造成的事故，委托方应负责按事故的具体损失情况给予承担方经济赔偿。

10．涉及承担方员工的伤害事故，承担方除要报告委托方委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承担方在施工过程中发生安全事故时，承担方除应按国家有关规定承担责任和处罚外，委托方还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

委托方委托的监理公司负责对承担方的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承担方提交自我安全业绩评估报告，然后交委托方委托的监理公司评价。委托方委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承担方再次参加委托方项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由委托方、承担方双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

（以下无正文）

项目业主（公章或合同专用章）：重庆大学

法定代表人（签字/签章）：

或其委托代理人（签字/签章）：

承  担  方（公章或合同专用章）：

法定代表人（签字/签章）：

或其委托代理人（签字/签章）：