附件7

工程项目进度调整系统过程

否

是

进度出现偏差

调整是否优化

实施调整后的进度计划

进度控制监测系统

分析进度偏差的原因

分析进度偏差的影响

识别进度调整的方法

识别进度调整的措施

促成调整的进度计划